## Slide 1
建议：暂不扩量，先补测试
基于当前验证结果，建议暂不启动全校试点，优先完成用户可用性测试和认领身份流程验证，再作扩量决策。
是否追加有限范围可用性测试？
是否批准认领流程的技术修改方案？
是否设定下一轮验收节点？
Notes: 各位，今天汇报的开始，我想直接给出建议：暂不启动全校试点，而是先补两个关键测试——用户可用性测试和认领身份流程验证。请各位管理者确认三个决策：是否同意追加有限范围的可用性测试？是否批准认领流程的技术修改方案？以及是否设定一个明确的下一轮验收节点？接下来，我会用关键事实支撑这一建议。
大纲要点来源（摘录匹配不代表结论已核验，正文编辑后请重新核对）：
基于已有验证，建议先完成用户可用性测试与认领流程验证，再决定是否扩量。 — AI 推断，需核对
需要您决定三项：是否追加有限范围可用性测试？是否批准认领流程的技术修改方案？是否设定下一轮验收节点？ — AI 推断，需核对
讲述提示（设计建议，不是事实来源）：
听众：负责试点决策的管理者
全篇主线：个人贡献、已验证结果与尚未验证的边界
本页作用：开场抛出核心建议和决策请求，引导管理者进入决策模式。
建议用时：28 秒（需实际排练校准）
衔接：接下来让我们看看支撑这个建议的关键事实，即目前已实现的功能与已知缺口。

## Slide 2
关键事实：已实现 vs 未实现
已实现（验证通过）
失物发布功能——本地12条记录验证发布与检索
分类筛选与关键词搜索
认领状态更新（8条待认领，4条已认领）
未实现（边界待验证）
图片相似度搜索未实现
认领身份仍需人工确认，无自动化验证
无真实用户测试数据，仅本地模拟
所有数据来自本地模拟，无用户测试或效率提升比例。
Notes: 这一页我们用两栏对比，把当前已确认的能力和还没跑通的边界摆在一起。左边是已实现的：发布、分类、搜索、状态更新，本地12条记录都验证过了。右边是未实现的：图片相似度搜索没做，认领身份还要人工确认——这个环节有纠纷风险。最重要的是，所有数据来自内部模拟，没有真实用户测过，不推荐在缺少测试的情况下直接扩量。
大纲要点来源（摘录匹配不代表结论已核验，正文编辑后请重新核对）：
已实现：失物发布、分类筛选、关键词搜索和状态更新，本地用12条记录验证了发布与检索。
[S1:4] validation.txt 第 4 段：提供失物发布、分类筛选、关键词搜索和认领状态更新
未实现：图片相似度搜索、认领身份仍需人工确认，目前无真实用户测试数据。
[S1:7] validation.txt 第 7 段：认领身份仍需人工确认
讲述提示（设计建议，不是事实来源）：
听众：负责试点决策的管理者
全篇主线：个人贡献、已验证结果与尚未验证的边界
本页作用：呈现当前项目的核心事实，区分已确认的能力与尚未验证的边界。
建议用时：55 秒（需实际排练校准）
衔接：基于这些事实，我们可以比较两个选项：直接推广与先补测试的差异。

## Slide 3
方案对比：直接推广 vs 先补测试
选项A：直接推广当前方案
已实现：发布、分类筛选、关键词检索、状态更新
验证：仅用12条虚构记录测试，无真实用户反馈
缺口：认领身份仍靠人工确认，存在纠纷风险
选项B：先补可用性与异常测试
优势：降低认领纠纷风险，获取真实用户反馈
成本：需额外2-3周时间与团队资源
缺口：具体测试指标与时间节点待定义
Notes: 现在对比两个选项。左边是直接推广当前方案，已实现基本功能，但仅用12条记录验证过，没有真实用户，认领身份仍需人工确认——这是纠纷风险点。右边是先补可用性测试和异常输入测试，能降低风险并获得反馈，但需要额外2-3周。我的建议是优先选B，我们下一页看看具体风险和资源需求。
大纲要点来源（摘录匹配不代表结论已核验，正文编辑后请重新核对）：
选项A（当前方案投入推广）：已实现基础功能，但认领身份流程未完善、缺乏真实用户反馈。
[S1:7] validation.txt 第 7 段：认领身份仍需人工确认
选项B（先完成可用性测试和异常输入测试）：可降低认领纠纷风险，但需要额外时间与资源。 — AI 推断，需核对
讲述提示（设计建议，不是事实来源）：
听众：负责试点决策的管理者
全篇主线：个人贡献、已验证结果与尚未验证的边界
本页作用：通过选项对比，突出先补测试的合理性，推动管理者选择B方案。
建议用时：55 秒（需实际排练校准）
衔接：那么选择B方案会带来哪些风险和资源需求？我们来看下一页。

## Slide 4
关键缺口与待验证假设
⚠️ 主要风险：认领身份通过人工确认，自动化流程未实现，可能引发滥⽤或纠纷。
已验证：发布、分类筛选、关键词检索、状态更新功能已可⽤。
待验证假设①：可⽤性测试可在两周内获得有效数据（尚未定义测试指标）。
待验证假设②：团队有资源完成异常输⼊测试（当前⾚字未量化）。
待验证假设③：认领流程修改不会显著增加开发成本（需评估后端改接⾯）。
Notes: 这⾥我们聚焦⻛险与资源。我们已经确认了核⼼瓶颈——认领身份验证仍需要⼈⼯判断，这直接带来滥⽤和纠纷的⻛险。右边列出了三个待验证假设：可⽤性测试能否在两周内拿到有⽤数据、团队是否有⼈⼒完成异常输⼊测试、认领流程修改的成本是否可控。这些假设需要在动⽤全⾯推⼴资源之前先回答清楚。
大纲要点来源（摘录匹配不代表结论已核验，正文编辑后请重新核对）：
主要风险：认领身份验证未自动化，可能导致滥用或纠纷【待补充】。 — 待补充依据
待验证假设：可用性测试两周内能获取有效数据、团队有资源完成异常输入测试。 — AI 推断，需核对
讲述提示（设计建议，不是事实来源）：
听众：负责试点决策的管理者
全篇主线：个人贡献、已验证结果与尚未验证的边界
本页作用：阐明风险中的确定性因素与需要验证的假设，为下一步行动计划提供依据。
建议用时：54 秒（需实际排练校准）
衔接：最后我们来看看如何将这些行动落实到具体任务与时间节点上。

## Slide 5
行动与验收：下阶段任务与时间线
可用性测试：策略待定义，需覆盖关键操作路径
异常输入测试：补全边界用例，目标覆盖率待定义
认领流程技术修改方案：身份验证环节拟从人工转为自动化
验收标准待团队定义，例如用户操作成功率、异常输入覆盖率
👤 负责人
待指定
📅 预计周期
两周初步反馈
✅ 决策点
是否批准方案修改与测试预算
Notes: 总结一下，我们建议暂不扩量，而是先补三项测试。第一项可用性测试需要您批准方案和预算；第二项异常输入测试需要定义覆盖率；第三项认领流程修改是降低未来风险的必选动作。请决策：是否批准这三项的启动资源？
大纲要点来源（摘录匹配不代表结论已核验，正文编辑后请重新核对）：
下阶段任务：可用性测试（策略待定义）、异常输入测试、认领流程技术修改方案。 — AI 推断，需核对
验收标准待团队定义：如用户操作成功率、异常输入覆盖率等。 — 待补充依据
讲述提示（设计建议，不是事实来源）：
听众：负责试点决策的管理者
全篇主线：个人贡献、已验证结果与尚未验证的边界
本页作用：将决策转化为具体行动清单，明确需要管理者批准的下一步。
建议用时：54 秒（需实际排练校准）
衔接：总结：建议暂不扩量，优先补测；接下来需要您的三个决策。

## Slide 6
总结与决策：先验证，再扩量
🚦 建议：暂不启动全校试点，优先完成可用性测试与认领流程验证。
是否追加一次有限范围的可用性测试？
是否批准认领身份流程的技术方案修改？
是否设定下一轮验收节点（如两周后复评）？
已知缺口：认领身份仍依赖人工确认；可用性测试与异常输入测试尚未实施。
Notes: 基于前面的验证结果，我的核心建议是暂不扩大试点，优先补齐可用性测试和认领流程的验证。现在需要您对三个决策点表态：是否追加小规模可用性测试、是否批准认领流程的技术修改、以及是否设定两周后的复评节点。这些决定将直接影响我们下一步的资源投入和风险控制。
大纲要点来源（摘录匹配不代表结论已核验，正文编辑后请重新核对）：
核心建议：暂不全校试点，先完成可用性测试与认领流程验证。
[S1:7] validation.txt 第 7 段：下一步计划补充异常输入测试和用户可用性测试，尚未实施
三个决策请求：是否追加有限范围可用性测试？是否批准认领流程技术修改？是否设定下一轮验收节点？ — AI 推断，需核对
讲述提示（设计建议，不是事实来源）：
听众：负责试点决策的管理者
全篇主线：个人贡献、已验证结果与尚未验证的边界
本页作用：收尾总结，聚焦决策请求，推动管理者做出实际决定。
建议用时：54 秒（需实际排练校准）
衔接：以上就是我基于现有验证结果给出的分析与建议，请您决定下一步方向。